6.15开发日志

项目愿景：打造一款面向大学生的英语四六级个性化智能学习平台。系统在前端交互上深度汲取 Epop 学习软件的优势（UI模块化、数据可视化、轻量级交互），在后端架构上严格遵循“核心底座稳固、业务模块可插拔”的微服务积木式设计原则。

实施策略：整体架构立足于长期的多智能体与全功能演进，但初期执行严格落实 “3周极限开发周期” 的 MVP（最小可行性产品）断臂求生策略，确保核心主链路（词汇、语法及消息解耦）在极短时间内高质量跑通。

一、 系统整体架构设计（演进式微服务）

系统采用 Spring Cloud Alibaba 微服务架构，前后端分离。从长远规划看，分为 5 大层级；在 MVP 阶段，将进行务实的裁剪与防坑加固。

1.1 全景架构分层

| 架构层级 | 技术选型与组件 | 核心职责与防坑优化说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端展示层 | Vue3 + Element Plus | 仿 Epop 风格，支持移动端优先布局。页面交互、对话界面、学习数据可视化。 (优化：动效需与后端加载逻辑对齐，平滑过渡骨架屏) |
| 网关与路由层 | Spring Cloud Gateway + Nacos | 统一流量入口、JWT 鉴权、路由分发与服务配置管理。 (优化：严格配置环境隔离，防范本地开发与容器网络串联) |
| 核心底座层 | user-profile-service ai-gateway-service | 维护用户画像与 ELO 隐藏分；统一收口大模型 API。 (优化：AI 网关引入降级熔断，超时自动切换至本地字符串比对兜底) |
| 业务核心模块 | exercise-service resource-service | 负责专项练习与资源管理。MVP阶段砍掉听力与翻译。 (优化：投递 MQ 消息时强制注入 Trace ID，确保链路追踪) |
| 学习引擎模块 | learning-engine-service | 核心大脑。不处理 C 端高频请求，仅通过消费 MQ 消息静默更新用户的遗忘曲线，计算复习节点。 |
| 未来扩展槽位 | gamification-service | 预留 MQ 监听接口。用于后续开发积分、排位、虚拟装扮等（现阶段留空不实现）。 |

1.2 核心通信机制：事件驱动与积木化

本系统的核心亮点在于通过 RabbitMQ 实现“做题”与“复习引擎”的彻底解耦。

高内聚低耦合：exercise-service 批改完题目后，只负责向 MQ 广播一条带有 Trace ID 的 exercise.completed 消息。

插拔式演进：下游服务（如复习引擎、未来的积分系统）只需监听该主题即可更新状态，业务层代码互不干扰。

# 完成整体的项目设计方案(前后端详细版）

[Recall睿考_后端工程师设计文档V2.docx]

[Recall睿考_前端UI设计与接口对接文档.docx]