6.16开发日志

# 日期：2025 年 6 月 16 日

# 阶段：项目启动与技术方案定稿

## 一、今日核心目标

完成项目需求评审与边界裁剪，敲定系统整体技术架构与全栈技术选型，制定三周开发排期与团队分工，为后续开发明确完整执行路径。

## 二、今日完成工作详情

需求梳理与范围界定

对齐实训项目交付要求，明确四六级个性化 AI 学习系统的产品定位与 MVP 交付标准

完成需求优先级排序与功能裁剪，保留能力定级、专项刷题、智能复习三大核心业务链路，将听力、翻译、游戏化激励等模块划入远期扩展池

梳理完整用户旅程，明确从用户注册到能力定级、刷题练习、复习推送的全流程节点

技术架构与选型确认

确定采用 Spring Cloud Alibaba 微服务架构，严格遵循「一服务一库」的领域拆分原则

敲定前后端全栈技术栈与对应工业级稳定版本，明确数据库、注册中心、消息队列等核心中间件选型

确定事件驱动解耦方案，通过消息队列实现做题业务与学习引擎的异步拆分，保障服务间故障隔离

模块拆分与排期规划

按业务领域完成微服务模块拆分，明确网关、用户服务、练习服务、学习引擎服务、AI 网关服务的核心职责与边界

制定三周开发里程碑，按周拆解核心验收节点，细化到每日开发任务

完成团队内部分工，明确前后端开发职责、联调节点与交付规范

数据库方案预设计

梳理核心业务数据实体，确定分库策略与表关联关系

预评估核心高频查询场景，初步规划组合索引设计方向

## 三、今日产出物

MVP 功能范围清单

系统整体架构设计方案

三周开发排期与分工表

数据库领域设计初稿

## 四、问题与处理

初期需求规划功能过多，存在工期超支风险，通过优先级排序裁剪非核心功能，聚焦主链路闭环交付

微服务拆分粒度存在分歧，最终按业务领域边界拆分，避免过度拆分增加开发复杂度，适配小团队开发节奏

## 五、明日工作计划

编写 Docker Compose 编排脚本，完成 MySQL、Nacos、RabbitMQ 三大核心中间件的容器化配置

输出完整数据库初始化脚本，按分库原则完成所有业务库与核心数据表创建

一键启动全部中间件容器，完成连通性与可用性验证，搭建好稳定的开发底座