6.18开发日志

### 飞书文档 · 项目开发日志 Day 4

日期：2025年6月18日

阶段：前端UI落地 & 后端业务开发

| 工作模块 | 具体内容 | 完成状态 | 备注与问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端页面开发 | 完成登录页、注册页UI开发，实现基础表单校验逻辑 | 全部完成 | 对齐「Recall-睿考」品牌视觉，支持密码显隐切换与登录注册状态跳转 |
| 前端页面开发 | 完成首页、学习统计页、学习中心页、个人资料页静态UI开发 | 全部完成 | 包含每日目标进度环、连续打卡日历、学习量柱状图、功能入口卡片等核心模块 |
| 前端主题适配 | 实现明/暗双主题切换功能，所有已开发页面适配两种显示模式 | 全部完成 | 暗黑模式下少量细节样式待优化，后续迭代补全 |
| 前端工程配置 | 完成Axios请求封装、全局路由守卫、Pinia状态管理框架搭建 | 全部完成 | 严格对齐后端接口规范，统一Token注入与异常处理逻辑 |
| 后端业务开发 | 完成用户服务注册、登录接口开发，接入BCrypt加密与JWT鉴权 | 全部完成 | 用户表、能力雷达表初始化完成，可正常签发与校验Token |
| 后端算法开发 | 完成ELO隐藏分核心计算逻辑编写，启动定级服务接口开发 | 部分完成 | 定级全流程业务联调待次日完成 |
| 联调准备 | 梳理前后端接口对接清单，明确各页面对应的接口与字段映射 | 全部完成 | 输出接口对照表，为后续联调对齐统一标准 |