6.22开发日志

### 飞书文档 · 项目开发日志 Day 5

日期：2025年6月22日

阶段：核心业务功能开发

| 工作模块 | 具体内容 | 完成状态 | 备注与问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端页面开发 | 新建独立练习页面PracticeView，包含顶部导航、答题进度条、选项高亮反馈、提交后答案解析展示 | 全部完成 | 适配单选、填空两类题型，替换原弹窗式答题模式 |
| 前端页面开发 | 新增练习结果回顾页，展示正确率统计、逐题答案对比，配套「返回学习中心」「再来一次」操作按钮 | 全部完成 | 练习结束后自动跳转至结果页 |
| 前端页面开发 | 新增收藏句、错题本、学习历史、单词本四个业务页面，完成基础布局与核心功能逻辑 | 全部完成 | 已完成路由注册，可从学习中心入口正常跳转 |
| 前端交互优化 | 封装全局Toast通知组件与对应组合式工具，统一替换页面原生弹窗提示 | 全部完成 | 登录、注册页已同步接入Toast，交互体验更统一 |
| 前端交互优化 | 学习中心页面优化：移除造句分类标签，AI问答、英语词典入口增加功能待开发提示 | 全部完成 | 避免无效点击造成用户困惑 |
| 前端数据对接 | 首页学习量柱状图对接后端真实学习时长接口，移除静态模拟数据 | 全部完成 | 无数据时自动显示占位状态 |
| 后端接口开发 | 用户模块扩展：用户表新增手机号字段，注册接口同步支持手机号参数存储 | 全部完成 | 对应实体类、业务实现层同步更新 |
| 后端接口开发 | 练习模块扩展：新增收藏句、单词本、错题本、答题历史相关10个REST接口 | 全部完成 | 包含增删查询、状态切换等核心能力，已完成Postman自测 |
| 数据库设计 | 新增用户收藏句、用户单词本两张业务表，编写对应建表SQL脚本 | 全部完成 | 完善表间关联逻辑，支撑错题、历史记录查询场景 |