6.24开发日志

### 飞书文档 · 项目开发日志 Day 7

日期：2025年6月24日

阶段：AI功能落地与统计模块优化

| 工作模块 | 具体内容 | 完成状态 | 备注与问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端服务扩容 | 新建ai-service微服务，对接大模型API，实现SSE流式响应能力，支持打字机效果的对话输出 | 全部完成 | 服务端口8084，独立部署不侵入核心业务服务 |
| 后端服务优化 | 网关服务新增/ai/**路由转发规则，完成AI服务的统一入口接入 | 全部完成 | 复用现有网关鉴权逻辑，遵循统一路由规范 |
| 后端服务优化 | 练习服务新增今日学习时长统计能力，接口补充todayDurationSeconds字段 | 全部完成 | 按自然日过滤答题记录计算时长，统计精度到秒 |
| 前端AI功能开发 | 新建AI助手侧边栏组件，包含对话消息列表、流式回复渲染、快捷问题预设、输入框自适应伸缩能力 | 全部完成 | 右侧悬浮弹窗形式，宽度420px，全局可唤起 |
| 前端AI功能开发 | 新增AI模块Pinia状态管理，统一维护侧边栏开关状态、对话消息、题目上下文类型 | 全部完成 | 支持带入当前题目上下文发起针对性提问 |
| 前端AI功能开发 | 封装SSE流式请求API，基于ReadableStream实现大模型回复逐字渲染效果 | 全部完成 | 兼容现有请求拦截器的鉴权逻辑 |
| 前端页面适配 | 词汇、语法练习页新增「问AI」入口按钮，点击唤起侧边栏并自动带入当前题目信息 | 全部完成 | 练习场景下可直接发起单词释义、语法分析等提问 |
| 前端页面改造 | 学习统计页优化：将「累计时长」模块替换为「今日学习时长」，对接后端新字段完成渲染 | 全部完成 | 统计口径与后端对齐，数据随答题实时更新 |
| 问题修复 | 修复练习服务中变量先使用后声明的代码逻辑错误 | 全部完成 | 调整代码执行顺序，消除运行时异常隐患 |
| 代码校验 | 完成前端全量TypeScript类型检查，代码无类型报错 | 全部完成 | 需重启对应后端服务与前端开发服务后，可进行全链路功能联调 |