6.26开发日志

### 飞书文档 · 项目开发日志 Day 9

日期：2025年6月26日

阶段：数据统计优化与交互体验升级

| 工作模块 | 具体内容 | 完成状态 | 备注与问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端统计能力升级 | 练习服务用户统计接口新增3个今日答题计数字段，按自然日过滤答题记录并按词汇、语法模块分类统计，天然实现每日数据自动归零 | 全部完成 | 无需额外定时任务，基于答题日志表按日期查询实现数据按日隔离 |
| 每日目标配置功能落地 | 首页、学习中心新增每日目标编辑入口，支持自定义设置每日学习数量；词汇、语法模块分别独立存储配置，数据持久化至本地 | 全部完成 | 配置范围限制1~999，默认词汇20个、语法10个，刷新页面配置不丢失 |
| 首页进度逻辑校准 | 首页词汇学习环形进度数据源替换为今日词汇答题量，进度按「已完成数/目标数」计算，超额完成时封顶显示100% | 全部完成 | 新增路由监听，从练习页返回首页时自动刷新进度数据 |
| AI助手交互优化 | AI对话消息新增文本选中复制能力；每条回复右上角增加一键复制按钮，流式输出结束后显示；兼容降级复制方案，复制成功弹出提示 | 全部完成 | 优先调用系统剪贴板API，不支持的环境自动降级为兼容方案 |
| 接口与类型对齐 | 前端接口类型定义同步后端新增字段，各练习页目标读取key统一校准，消除字段不匹配隐患 | 全部完成 | 修正了练习页目标key引用错误的问题，词汇、语法模块取值互不干扰 |