6.30开发日志

### 飞书文档・项目开发日志 Day 11

日期：2025年6月30日

阶段：功能迭代与系统精简

| 工作模块 | 具体内容 | 完成状态 | 备注与问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多语言体系精简 | 删除日语语言包文件，同步清理i18n入口配置、语言状态管理中的日语相关定义 | 全部完成 | 系统仅保留中文、英文两种语言，精简语言包体积 |
| 多语言体系精简 | 顶栏语言切换、设置页语言选项、统计页日期格式化、答题页语言切换等全场景移除日语分支 | 全部完成 | 完成全局代码扫描，无残留日语引用与配置 |
| 多语言体系精简 | 中英双语文案同步移除日语语言名称相关词条 | 全部完成 | 语言切换选项与文案完全对齐 |
| 后端头像能力开发 | 新增文件上传全局配置，限制单文件最大5MB，配置头像文件磁盘存储目录 | 全部完成 | 需重启用户服务后配置生效 |
| 后端头像能力开发 | 登录响应体新增avatarUrl字段，登录接口同步返回用户头像地址；新增头像更新业务方法 | 全部完成 | 用户登录后即可获取并展示头像 |
| 后端头像能力开发 | 新增头像上传REST接口，支持接收用户ID与图片文件，落盘存储并更新数据库记录 | 全部完成 | 新增静态资源映射规则，头像文件可通过HTTP路径直接访问 |
| 前端头像功能落地 | 用户接口层补充头像字段类型定义与上传API；用户状态管理新增头像计算属性与更新方法 | 全部完成 | 登录态头像数据全局共享 |
| 前端头像功能落地 | 个人资料页实现完整头像上传交互：点击头像触发文件选择、鼠标悬停显示相机遮罩、上传成功后实时刷新头像 | 全部完成 | 上传成功后同步更新全局用户头像状态 |
| 前端头像功能落地 | 顶部导航栏、词汇练习页、语法练习页顶栏头像展示优化：有头像时显示图片，无头像时 fallback 显示用户名首字母 | 全部完成 | 全页面头像状态保持一致，修改后多页面同步更新 |