7.2开发日志

# 飞书文档・项目开发日志 Day 12

日期：2025年7月3日

阶段：单词本AI智能录入、艾宾浩斯复习全功能开发

| 工作模块 | 具体内容 | 完成状态 | 备注与问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单词本AI自动补全功能开发 | 新增智能添加输入框，用户仅输入英文单词，调用AI接口自动批量返回完整单词信息：音标、词性、中英释义、英文例句+中文翻译、常用搭配词组 | 全部完成 | 示例输入circumstance，一键自动填充全套词汇资料，无需手动录入 |
| 艾宾浩斯复习周期逻辑后端实现 | 搭建记忆分层算法，固定复习间隔：1/2/4/7/15/30天；单词掌握度分为Lv0~Lv5共6个等级 | 全部完成 | 点击「记住」提升等级、顺延长复习间隔；点击「没记住」直接重置为Lv0，次日重新复习 |
| 单词本首页统计卡片开发 | 顶部新增三张数据统计卡片：单词总数、已掌握数量、今日待复习数量，实时拉取后端统计数据 | 全部完成 | 卡片数字随新增/复习操作实时刷新 |
| 多标签筛选切换功能 | 实现「全部 / 待复习 / 已掌握」三标签页切换，按单词记忆状态过滤列表数据 | 全部完成 | 切换无卡顿，前端缓存筛选条件 |
| 单词卡片UI信息完善 | 单词卡片完整展示：单词、音标、词性、释义、例句、搭配；底部展示Lv0-5掌握度标识、下次复习倒计时提示 | 全部完成 | 视觉分层清晰，记忆状态一目了然 |
| 复习交互流程开发 | 点击「今日待复习」卡片跳转专项复习模式；卡片支持翻面查看释义；底部提供「记住了 / 没记住」操作按钮，操作后更新后端记忆等级与下次复习日期 | 全部完成 | 操作后同步刷新首页待复习统计数字 |
| 前后端接口联调 | 新增单词智能新增接口、单词记忆状态更新接口、单词分页查询筛选接口；前端对接所有接口，TypeScript类型完整定义 | 全部完成 | 新增单词、复习操作、标签筛选全链路无报错 |
| 页面基础能力优化 | 单词卡片新增删除按钮，支持手动移除不需要的词汇；列表实时同步后端数据 | 全部完成 | 适配用户自主整理个人词库场景 |