面向四六级的个性化AI学习系统

项目设计文档

（Epop风格增强版 · 微服务架构）

版本：V1.0     日期：2025年6月

保密等级：内部文件

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

全国大学英语四六级考试（CET-4/CET-6）是国内高校最具影响力的英语水平测试，每年参考人数超过1500万。传统备考方式面临以下痛点：

- 题海战术缺乏个性化：所有学生做同一套题，无法针对薄弱环节精准练习

- 学习进度追踪困难：复习节奏完全依赖学生自律，知识遗忘率高

- 反馈滞后：错题分析缺乏即时AI引导，学生无法快速理解错误原因

- 缺少科学记忆机制：传统题库不支持基于遗忘曲线的智能复习推送

本项目以Epop学习软件的产品理念为参考，结合AI大模型技术，设计并开发一套面向四六级备考学生的个性化智能学习系统。系统通过AI水平定级、分模块专项练习、遗忘曲线复习推送三大核心机制，为每位学生提供精准的个性化学习路径。

## 1.2 项目目标

### 1.2.1 核心目标（MVP阶段，3周完成）

- 实现用户注册、登录及JWT安全认证体系

- 完成AI驱动的隐藏分水平定级系统（基于ELO算法）

- 实现词汇模块和语法模块的专项练习功能

- 实现基于RabbitMQ事件驱动的艾宾浩斯遗忘曲线复习推送

- 完成前端Epop风格界面，含能力雷达图数据可视化

- 跑通完整业务闭环：定级→练习→AI批改→遗忘曲线更新→复习推送

### 1.2.2 扩展目标（后期迭代）

- 听力模块：接入讯飞语音合成API，支持音频播放与语音评测

- 翻译模块：接入AI大模型实现英译中/中译英批改与解析

- 游戏化激励：积分体系、角色装扮、班级排行榜

- 学习评估报告：生成个人能力成长分析报告，支持PDF导出

- 初中生模式：系统最低支持至初中英语程度（隐藏分降维匹配）

## 1.3 目标用户

| 用户类型 | 描述 | 对应功能 |
| --- | --- | --- |
| 主要用户 | 备考四六级的大学生 | 全部核心功能，CET4/CET6双轨 |
| 次要用户 | 英语基础薄弱需从基础提升的高中生 | 系统自动降维至基础难度题库 |
| 扩展用户 | 初中英语水平用户（后期开放） | 初中英语词汇与语法知识点（预留） |

## 1.4 技术栈总览

| 层级 | 技术选型 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端展示层 | Vue 3 + Vite + Element Plus + Pinia + ECharts | SPA页面交互、Epop风格UI、雷达图/柱状图可视化 |
| API网关层 | Spring Cloud Gateway + Nacos | 请求路由、JWT鉴权、限流、服务注册与发现 |
| 微服务层 | Spring Boot 3.x + OpenFeign + MyBatis-Plus | 各业务服务独立部署，核心底座+可插拔业务模块 |
| 消息中间件 | RabbitMQ | 练习完成事件发布，遗忘曲线异步消费更新 |
| AI能力层 | 讯飞星火大模型 API / LangChain4j | 题目AI批改、主观题反馈、Prompt模板管理 |
| 数据存储层 | MySQL 8.0 + Redis 7.x | 业务数据持久化、JWT缓存、排行榜、限流计数器 |
| 容器化部署 | Docker + Docker Compose | 一键拉起全套基础设施（MySQL/Redis/Nacos/MQ） |

# 二、系统架构设计

## 2.1 整体架构图说明

系统采用Spring Cloud Alibaba微服务架构，严格遵循「核心底座稳固、业务模块可插拔」的积木式设计原则。整体架构从上到下共分五层，各层职责清晰、边界明确：

| 架构层 | 组件 | 核心说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户端 | 浏览器 / 移动端浏览器（PWA预留） | Mobile-First布局，桌面端居中显示 |
| 前端应用 | Vue3 SPA（Vite + Element Plus + ECharts） | Epop风格UI，状态管理Pinia，Axios请求封装 |
| API网关 | Spring Cloud Gateway + Nacos注册中心 | 统一入口、JWT校验、负载均衡、限流 |
| 微服务层 | user-service / exercise-service / learning-engine / ai-gateway | 各服务独立数据库，OpenFeign相互调用 |
| 消息总线 | RabbitMQ（事件驱动解耦） | 发布做题完成事件，解耦练习与遗忘曲线模块 |
| 存储层 | MySQL 8.0（多个独立库）+ Redis 7.x | 分库隔离，禁止跨库直接联表 |

## 2.2 微服务划分与职责

### 2.2.1 核心底座服务（必须优先完成）

以下4个服务是整个系统的骨架，开发完成后不再轻易改动，所有业务功能均基于这4个服务扩展：

① user-service（用户与画像服务）

- 职责：统一管理用户账号、JWT鉴权、用户能力画像（隐藏分）存储与动态更新

- 核心功能：注册/登录/JWT签发与验签、ELO隐藏分初始化、能力雷达图数据存储

- 对外接口：提供Feign接口供其他服务查询用户等级和更新画像

- 数据库：user_db（独立库，含sys_user表、user_ability_radar表）

② exercise-service（题库与练习服务）

- 职责：核心业务服务，负责题目存储、按画像拉取题目、答题判分、错题记录

- 核心功能：按模块类型（词汇/语法）和难度级别从题库拉取题目、客观题自动判分、主观题委托AI网关批改、提交做题事件到MQ

- 策略模式：不同题型（单选/填空/主观）路由到对应Handler处理，代码可扩展

- 数据库：exercise_db（question_info / question_content / knowledge_mapping / user_exercise_log / user_error_book）

③ learning-engine-service（学习引擎服务）

- 职责：消费RabbitMQ练习完成事件、更新艾宾浩斯遗忘曲线、推送每日复习任务

- 核心功能：监听exercise.complete队列消息、根据答题正确率更新user_memory_curve表、计算下次复习时间（T+1/T+3/T+7/T+15/T+30梯度）

- 首页数据源：提供「今日待复习题数」和「每日学习任务」接口给前端首页调用

- 数据库：learning_db（user_memory_curve表）

④ ai-gateway-service（AI能力网关服务）

- 职责：统一封装所有第三方AI接口，屏蔽底层差异，提供降级兜底机制

- 核心能力：讯飞星火大模型流式对话接口封装、Prompt模板管理、内容安全过滤

- 降级机制：大模型超时或限流时，自动切换为基于标准答案的规则引擎批改（保障业务不中断）

- 预留扩展：讯飞语音合成/评测接口预留注册位，新增只需添加接口实现，不影响上层调用

### 2.2.2 可插拔业务服务（按需添加）

所有业务服务通过OpenFeign调用核心底座，服务间互不影响，新增服务只需在Nacos注册并实现标准接口：

| 服务名 | 优先级 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| assessment-service（定级服务） | ★★★★★ | 20道真题定级测试，ELO算法计算隐藏分，写入user_ability_radar |
| qa-service（智能答疑） | ★★★☆☆ | 基于AI网关的实时问答，对话历史存储，知识点关联 |
| listen-service（听力模块） | ★★☆☆☆ | 音频URL存储/CDN加速/讯飞语音评测，毕设阶段开发 |
| translate-service（翻译模块） | ★★☆☆☆ | 英中互译AI批改，结合大模型Prompt评分与解析 |
| gamification-service（游戏化） | ★☆☆☆☆ | 积分、角色装扮、Redis排行榜（预留架构位，暂不开发） |

## 2.3 事件驱动架构（RabbitMQ解耦设计）

事件驱动是本系统「积木式扩展」的底层核心机制。exercise-service不关心下游谁在消费消息，只管发布「做题完成」事件；所有下游服务（遗忘曲线、积分、统计）各自独立消费，互不影响。

### 2.3.1 Exchange与Queue设计

| Exchange | 类型 | Queue | 消费者 |
| --- | --- | --- | --- |
| epop.exercise.exchange | Direct | exercise.complete | learning-engine-service（更新遗忘曲线） |
| epop.exercise.exchange | Direct | exercise.stats | 预留：统计服务（未来添加） |
| epop.exercise.exchange | Direct | exercise.gamify | 预留：游戏化服务（未来添加） |

### 2.3.2 消息体结构定义

练习完成事件消息体（JSON格式，由exercise-service发布）：

- userId: 用户ID（Long）

- questionId: 题目ID（Long）

- moduleType: 模块类型（1-词汇 / 2-语法）

- isCorrect: 本次答题是否正确（Boolean）

- attemptCount: 该题历史尝试次数（Integer）

- timestamp: 事件发生时间戳（Long）

- traceId: 全局追踪ID，用于分布式日志排查（String）

### 2.3.3 消息可靠性保障

- 生产者确认：开启RabbitMQ publisher-confirm-type=correlated，消息到达Exchange后ACK

- 消费者确认：手动ACK模式（manual），消费成功后才发送确认，失败则重新入队

- 死信队列：配置exercise.complete.dead队列，连续消费失败3次的消息进入死信队列并告警

- 本地消息表（可选增强）：高并发场景下在exercise_db增加local_message_log表，保障消息不丢失

# 三、核心算法设计

## 3.1 ELO隐藏分机制

### 3.1.1 算法背景与选型理由

传统定级系统使用固定分数段（如：答对16/20=良好），无法区分题目难度差异。本系统引入国际象棋领域成熟的ELO等级分算法，将用户和题目都视为「选手」，通过博弈结果动态调整双方的分数，实现更精准的能力评估。

### 3.1.2 ELO分数计算公式

期望得分（E）= 1 / (1 + 10^((题目难度分 - 用户当前ELO分) / 400))

实际得分（S）= 1（答对）或 0（答错）

新ELO分 = 当前ELO分 + K系数 × (S - E)

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 初始ELO分 | 1500分 | 所有新用户的初始隐藏分 |
| K系数（新手，<10题） | 32 | 新手期分数波动较大，快速定位真实水平 |
| K系数（熟练，10-50题） | 16 | 熟练期分数趋于稳定 |
| K系数（专家，>50题） | 8 | 专家期微调，防止分数大幅波动 |
| 分数与等级映射 | 见下表 | ELO分自动映射至BASIC/CET4/CET6分级 |

| ELO分数区间 | 对应等级 | 推题策略 |
| --- | --- | --- |
| < 1300 | BASIC（基础） | 推送初中/高中基础词汇语法题 |
| 1300 ~ 1600 | CET4（四级） | 推送四级难度词汇语法题 |
| > 1600 | CET6（六级） | 推送六级难度词汇语法题 |

### 3.1.3 定级流程

- 用户完成注册后，系统推送20道预置定级题（词汇:语法 = 12:8，难度均匀分布difficulty 1~8）

- 每答完一题，后端实时计算ELO分更新，无需等待全部完成

- 20题全部完成后，将最终ELO分写入user_ability_radar表，更新target_level字段

- 前端展示定级结果雷达图，提示用户可随时重新定级（更多题模式预留）

## 3.2 艾宾浩斯遗忘曲线复习算法

### 3.2.1 间隔重复时间梯度

系统基于艾宾浩斯遗忘曲线理论设计间隔重复（Spaced Repetition System, SRS）机制，根据用户答题表现动态计算下次复习时间：

| 熟练度 | 触发条件 | 下次复习时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1（刚学） | 首次答错 | T+1天 | 第二天必复习，强化记忆 |
| 2（初记） | 答对1次 | T+3天 | 72小时内再次巩固 |
| 3（熟悉） | 答对2次 | T+7天 | 一周后复习效果最佳 |
| 4（掌握） | 答对3次 | T+15天 | 半月后检验长期记忆 |
| 5（牢记） | 答对4次 | T+30天 | 进入长期记忆，偶尔复习即可 |

### 3.2.2 错题降级机制

当用户在复习时对某道题再次答错，系统执行降级处理：熟练度降低1级，并按降级后的梯度重新安排下次复习时间。例如：熟练度4（掌握）答错 → 降至熟练度3（熟悉），下次复习安排T+7天。

### 3.2.3 每日复习任务推送逻辑

- 查询条件：SELECT * FROM user_memory_curve WHERE user_id=? AND next_review_time <= NOW()

- 最大推送量：单次推送不超过20道复习题，避免给用户造成「复习压力」过大

- 优先级排序：复习时间越早的题目优先推送（ORDER BY next_review_time ASC）

- 首页展示：前端首页实时展示「今日待复习：N题」，点击直接进入复习模式

## 3.3 题目推荐算法

### 3.3.1 基于画像的智能选题

exercise-service在拉取练习题时，根据用户画像实施多维度的智能选题策略：

- 等级匹配：根据user_ability_radar.target_level字段，仅从对应等级题库中选题

- 难度自适应：优先推送与用户当前ELO分匹配的题目（期望得分E在0.4~0.6区间，最具学习价值）

- 薄弱点强化：从user_error_book中统计错误频率最高的knowledge_point_id，定向推送该知识点题目

- 去重机制：排除近7天内已做过的题目（避免重复刷相同题目失去意义）

- 新旧比例：每次练习按7:3比例推送（70%新题+30%薄弱点复习题），保证学习进展同时巩固弱项

# 四、数据库设计

## 4.1 数据库总体规划

严格遵循微服务「一服务一数据库」原则，共建立5个独立数据库，禁止跨库直接联表，服务间数据交互通过OpenFeign接口实现：

| 数据库名 | 归属服务 | 核心表 |
| --- | --- | --- |
| user_db | user-service | sys_user, user_ability_radar |
| exercise_db | exercise-service | question_info, question_content, knowledge_mapping, user_exercise_log, user_error_book |
| learning_db | learning-engine | user_memory_curve |
| assessment_db | assessment-service | assessment_session, assessment_result |
| sys_dict_db | 公共字典 | sys_knowledge_point（知识点字典，只读） |

## 4.2 核心数据表详细设计

### 4.2.1 用户表（sys_user）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK AUTO | 用户唯一主键，雪花算法生成 |
| username | VARCHAR(50) | UNIQUE NN | 用户名（登录账号），唯一 |
| password_hash | VARCHAR(100) | NN | BCrypt加密密码（禁止明文存储） |
| nickname | VARCHAR(50) |  | 用户昵称，前端显示用 |
| email | VARCHAR(100) | UNIQUE | 邮箱，可用于找回密码 |
| target_exam | TINYINT | DEFAULT 4 | 目标考试：4-四级，6-六级 |
| is_assessed | TINYINT(1) | DEFAULT 0 | 是否完成初始定级：0否，1是 |
| create_time | DATETIME | DEFAULT NOW() | 注册时间 |
| status | TINYINT(1) | DEFAULT 1 | 账号状态：1正常，0封禁（软删除） |

### 4.2.2 用户能力雷达表（user_ability_radar）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK AUTO | 主键 |
| user_id | BIGINT | UNIQUE NN | 关联sys_user.id，一对一 |
| elo_score | INT | DEFAULT 1500 | ELO综合能力分（隐藏分） |
| target_level | VARCHAR(10) | DEFAULT 'CET4' | 系统判定等级：BASIC/CET4/CET6 |
| vocab_score | SMALLINT | DEFAULT 500 | 词汇维度分（雷达图维度1） |
| grammar_score | SMALLINT | DEFAULT 500 | 语法维度分（雷达图维度2） |
| listening_score | SMALLINT | DEFAULT 500 | 听力维度分（预留，后期开放） |
| reading_score | SMALLINT | DEFAULT 500 | 阅读维度分（预留，后期开放） |
| attempt_count | INT | DEFAULT 0 | 总答题次数（用于K系数判定） |
| update_time | DATETIME | ON UPDATE NOW() | 最后更新时间 |

### 4.2.3 题目元数据表（question_info）—— 用于高速检索

该表仅存储索引和过滤条件，不存大段文本。exercise-service根据用户画像拉取题目时只查此表，保障查询性能：

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK AUTO | 题目唯一ID |
| module_type | TINYINT | NN | 模块：1-词汇，2-语法，3-听力（预留），4-翻译（预留） |
| question_type | TINYINT | NN | 题型：1-单选，2-填空，3-主观题 |
| difficulty_level | TINYINT | NN | 难度等级：1（最简单）~10（最难） |
| elo_difficulty | INT | DEFAULT 1500 | 题目的ELO难度分，与用户ELO分对比计算期望得分 |
| target_level | VARCHAR(10) | NN | 适配等级：BASIC/CET4/CET6 |
| is_deleted | TINYINT(1) | DEFAULT 0 | 软删除标记（0正常，1已删除） |
| create_time | DATETIME | DEFAULT NOW() | 入库时间 |

组合索引：CREATE INDEX idx_target_module_diff ON question_info(target_level, module_type, difficulty_level)，覆盖最高频的多条件查询场景。

### 4.2.4 题目内容表（question_content）—— 用于前端渲染

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| question_id | BIGINT | PK | 关联question_info.id，1:1关联 |
| stem | TEXT | NN | 题干文本（支持Markdown格式，如「The boy ___ an apple.」） |
| media_url | VARCHAR(255) |  | 多媒体URL（听力题音频链接，预留字段） |
| options_json | JSON |  | 选项列表。例：{"A":"eat","B":"eats","C":"ate","D":"eating"} |
| answer_json | JSON | NN | 标准答案。单选：{"ans":"B"}；填空：{"ans":["eats","ate"]} |
| analysis | TEXT |  | 答案详细解析（答题后展示给用户） |
| ai_prompt_template | VARCHAR(255) |  | 单题专属AI批改Prompt覆盖（预留） |

### 4.2.5 遗忘曲线表（user_memory_curve）—— 系统核心表

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK AUTO | 主键 |
| user_id | BIGINT | NN | 用户ID |
| question_id | BIGINT | NN | 题目ID |
| proficiency | TINYINT | DEFAULT 1 | 熟练度等级：1（刚学）~5（牢记） |
| next_review_time | DATETIME | NN | 下次复习时间（查询核心字段） |
| update_time | DATETIME | ON UPDATE NOW() | 最后更新时间 |

唯一索引：UNIQUE KEY uk_user_question(user_id, question_id)，保证每人每题只有一条遗忘曲线记录。

检索索引：INDEX idx_user_review(user_id, next_review_time)，覆盖每日复习任务查询场景，避免全表扫描。

### 4.2.6 答题记录表（user_exercise_log）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK AUTO | 记录ID |
| user_id | BIGINT | NN | 答题用户ID |
| question_id | BIGINT | NN | 题目ID |
| module_type | TINYINT | NN | 模块类型（冗余字段，便于统计查询） |
| user_answer | VARCHAR(500) | NN | 用户提交的答案 |
| is_correct | TINYINT(1) | NN | 是否答对：1是，0否 |
| ai_feedback | TEXT |  | AI实时反馈内容（主观题才有值） |
| time_spent_ms | INT |  | 答题耗时（毫秒），用于后期分析 |
| create_time | DATETIME | DEFAULT NOW() | 答题时间（用于每日统计柱状图） |
| trace_id | VARCHAR(64) |  | 全局Trace ID，用于分布式链路追踪 |

### 4.2.7 知识点字典表（sys_knowledge_point）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK AUTO | 知识点ID |
| module_type | TINYINT | NN | 所属模块：1-词汇，2-语法 |
| name | VARCHAR(50) | NN | 知识点名称（如：虚拟语气、定语从句、四级高频动词） |
| parent_id | BIGINT | DEFAULT 0 | 父节点ID（0为根节点，支持树形知识点目录） |
| sort_order | INT | DEFAULT 0 | 排序字段 |

# 五、接口设计

## 5.1 统一接口规范

### 5.1.1 请求格式

- 协议：HTTPS（HTTP用于内网服务间通信）

- 编码：UTF-8

- Content-Type：application/json

- 鉴权：除登录/注册外，所有接口Header需携带 Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}

### 5.1.2 统一响应结构

{

"code": 200,          // 200成功，400参数错误，401未授权，500系统错误

"message": "success", // 提示信息

"data": {},           // 业务数据（可为null）

"traceId": "xxx"     // 全局追踪ID，便于排查问题

}

## 5.2 用户服务接口（user-service）

| 方法 | 路径 | 请求参数 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /user/register | {username, password, nickname, targetExam} | 返回新用户基本信息，自动初始化雷达表 |
| POST | /user/login | {username, password} | 返回JWT Token（有效期7天）及用户基本信息 |
| GET | /user/profile | Header: JWT Token | 返回用户信息 + 能力雷达图各维度分数 |
| GET | /user/radar | userId（路径参数） | 返回ELO分、各维度分、target_level |
| PUT | /user/radar/update | {userId, moduleType, isCorrect, eloChange} | 内部Feign接口，供exercise-service调用更新画像 |

## 5.3 定级服务接口（assessment-service）

| 方法 | 路径 | 请求参数 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /assess/start | {userId} | 创建定级会话，返回第1道题目 |
| POST | /assess/answer | {sessionId, questionId, answer} | 提交单题答案，返回下一题或定级结果（答完20题后） |
| GET | /assess/result/{userId} | userId | 获取最新定级结果（ELO分、等级、各维度建议） |

## 5.4 练习服务接口（exercise-service）

| 方法 | 路径 | 请求参数 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /exercise/questions | moduleType, count（默认10） | 按用户画像智能选题，返回题目列表（不含答案） |
| POST | /exercise/submit | {questionId, userAnswer, timeSpentMs} | 提交答案，返回是否正确、标准答案、解析、AI反馈 |
| GET | /exercise/review | Header: JWT（自动取userId） | 返回今日待复习题目列表（next_review_time <= NOW） |
| GET | /exercise/errors | moduleType（可选），page，size | 返回用户错题本（分页），含出错频次 |
| GET | /exercise/stats/daily | days（默认7，最多30） | 返回近N天每日答题数量（用于首页柱状图） |

## 5.5 AI网关接口（ai-gateway-service，内部调用）

| 方法 | 路径 | 请求参数 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /ai/judge/fillblank | {stem, standardAnswer, userAnswer} | 返回批改结果（得分0~1）和引导性反馈文本（流式SSE） |
| POST | /ai/chat | {messages[], systemPrompt} | 通用对话接口，流式输出SSE，供答疑模块使用 |
| POST | /ai/safety/check | {content} | 内容安全检查，返回是否通过及触发的敏感词类别 |

# 六、前端设计

## 6.1 UI设计规范（Epop风格）

### 6.1.1 设计语言

深度借鉴Epop学习软件的设计美学，核心设计语言包括：

- 色彩体系：主色紫罗兰（#7C3AED）+辅助色天蓝（#06B6D4），大面积留白（#F8FAFC背景）

- 组件风格：去线框化卡片设计（Card无边框，仅box-shadow），圆角统一12px~16px

- 交互动效：答题状态切换使用300ms缓动动画，流式AI输出使用打字机效果

- 图表风格：ECharts雷达图+堆叠柱状图，配色与主色系统一

- 布局原则：Mobile-First（移动端优先），移动端最大宽度450px，桌面端居中显示

### 6.1.2 核心色彩变量

| CSS变量 | 颜色值 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| --color-primary | #7C3AED | 主要按钮、激活状态、进度条 |
| --color-accent | #06B6D4 | 辅助强调、链接、标签高亮 |
| --color-success | #10B981 | 答对反馈、正确答案高亮 |
| --color-error | #EF4444 | 答错反馈、错题标记 |
| --color-bg | #F8FAFC | 全局背景 |
| --color-card | #FFFFFF | 卡片背景 |
| --color-text-primary | #1E293B | 主要文本 |
| --color-text-secondary | #64748B | 次要描述文本 |

## 6.2 前端工程目录结构

采用「公共布局 + 路由懒加载 + 模块组件化」的积木式前端架构，新增功能页面仅需在views目录添加文件夹并注册路由，完全不修改公共部分：

- src/layout/ — 公共布局（顶部导航、底部Tab栏、侧边栏），固定不动

- src/router/ — 路由配置，新增模块只需添加路由记录

- src/store/ — Pinia全局状态（userStore：用户信息和JWT；exerciseStore：练习进度）

- src/api/ — Axios请求封装（按服务分文件：userApi.js / exerciseApi.js / statsApi.js）

- src/components/ — 公共复用组件（见下方详细说明）

- src/views/auth/ — 登录、注册、找回密码页面

- src/views/home/ — 首页（每日任务、复习提醒、学习连续天数）

- src/views/assess/ — 定级测试页面（定级进行中、定级结果展示）

- src/views/exercise/ — 练习中心（词汇练习、语法练习、错题本）

- src/views/stats/ — 学习统计（能力雷达图、每日学习柱状图）

- src/views/qa/ — 智能答疑（预留，后期添加）

- src/views/profile/ — 个人中心

## 6.3 核心复用组件设计

以下组件一次开发，全场景复用，是保障UI一致性和开发效率的关键：

### 6.3.1 QuestionCard.vue（题目卡片组件）

- 适配题型：单选题（选项按钮高亮）、填空题（输入框+实时AI反馈）

- 状态机：UNANSWERED → SUBMITTING → CORRECT / WRONG → EXPLAINED

- AI反馈区域：答题后展示analysis字段内容（Markdown渲染），主观题展示流式AI批改

- Props：question（题目对象）、mode（练习模式/定级模式/复习模式）

### 6.3.2 RadarChart.vue（能力雷达图）

- 基于ECharts 5实现，展示词汇/语法/听力/阅读四个维度分数

- 数据源：/user/radar接口返回的各维度分数

- 动画：数据变化时有缓动动画，视觉反馈用户的进步

- 骨架屏：数据加载中显示骨架占位，加载完成后渐入动画

### 6.3.3 ProgressRing.vue（圆形进度环）

- SVG实现，展示ELO分在当前等级区间内的进度百分比

- 颜色随进度变化（0%~30%紫色→30%~70%青色→70%~100%绿色）

- Props：score（当前分）、min（等级最低分）、max（等级最高分）

### 6.3.4 StreamOutput.vue（流式AI输出组件）

- 监听SSE（Server-Sent Events）数据流，逐字打字机效果输出

- 支持Markdown渲染（marked.js + highlight.js代码高亮）

- 加载状态：显示三个跳动点动画，收到第一个字符后消失

## 6.4 关键页面交互流程

### 6.4.1 首次使用流程（新用户）

- 注册页：输入用户名、密码、选择目标考试（四级/六级）

- 定级引导：注册成功后弹窗提示「开始AI水平测试」，点击进入定级页

- 定级进行中：依次展示20道题，顶部进度条（1/20→20/20），每题答完立即显示结果

- 定级完成：展示结果页（ELO分、等级判定、各维度雷达图、建议学习路径）

- 进入首页：展示今日推荐学习任务（基于定级结果生成）

### 6.4.2 每日练习流程（回访用户）

- 首页：展示「今日待复习N题」红点提醒和「继续昨天进度」快捷入口

- 选择练习模块：词汇 / 语法（Epop风格模块卡片）

- 答题中：题目卡片展示，填空题输入后500ms防抖触发AI实时提示（非批改，仅引导）

- 提交答案：调用/exercise/submit接口，本地立即显示结果动画（不等待服务器）

- 答题完成：展示本次练习总结（正确率、新增错题数、获得ELO分变化）

- 系统后台：RabbitMQ消息触发遗忘曲线更新，下次打开首页时复习提醒数字更新

# 七、开发计划（三周MVP冲刺）

## 7.1 三周整体安排

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 第1-2天 | 环境搭建：Docker拉起MySQL+Redis+Nacos+RabbitMQ，IDEA建父工程，执行data-init.sql | Navicat能看到8张数据表 |
| 阶段二 | 第3-5天 | 后端核心：user-service（注册/登录/JWT）+ exercise-service（题目查询/提交/判分） | Postman能调通登录和拉题接口 |
| 阶段三 | 第6-8天 | 核心业务：assessment-service（定级流程）+ ai-gateway-service（AI批改对接） | 定级20题跑通，填空题AI批改有反馈 |
| 阶段四 | 第9-11天 | MQ + 遗忘曲线：RabbitMQ配置，learning-engine-service消费消息更新遗忘曲线 | 答完题后user_memory_curve表有记录更新 |
| 阶段五 | 第12-16天 | 前端开发：Vue3工程初始化，登录/首页/练习/统计页面开发，前后端联调 | 浏览器跑通主流程 |
| 阶段六 | 第17-19天 | 测试与修复：Postman全量接口测试，主链路回归，演示数据准备，Docker Compose部署 | 两个测试账号演示差异化 |
| 阶段七 | 第20-21天 | 优化打磨：界面交互细节优化，流式输出效果，骨架屏，演示PPT准备 | 可向导师/评委完整演示 |

## 7.2 MVP功能范围（三周内必须完成）

### 7.2.1 必做功能清单

| 序 | 功能项 | 复杂度 | 负责服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户注册 / 登录 / JWT鉴权 | ⭐⭐ | user-service |
| 2 | 20题AI定级测试（ELO算法隐藏分计算） | ⭐⭐⭐ | assessment-service + user-service |
| 3 | 能力雷达图展示（词汇/语法/听力/阅读维度） | ⭐⭐ | 前端 + user-service |
| 4 | 词汇专项练习（单选 + AI实时批改） | ⭐⭐⭐ | exercise-service + ai-gateway |
| 5 | 语法专项练习（单选 + 填空 + AI实时批改） | ⭐⭐⭐ | exercise-service + ai-gateway |
| 6 | 错题本（记录+查看+针对性练习） | ⭐⭐ | exercise-service |
| 7 | RabbitMQ事件发布（练习完成触发消息） | ⭐⭐⭐ | exercise-service → MQ |
| 8 | 遗忘曲线更新（消费MQ消息，计算复习时间） | ⭐⭐⭐ | learning-engine-service |
| 9 | 每日复习推送（今日待复习题展示） | ⭐⭐ | learning-engine + 前端首页 |
| 10 | 每日学习统计柱状图（近7天做题数） | ⭐⭐ | 前端ECharts + exercise-service |
| 11 | AI能力降级兜底（大模型超时切规则引擎） | ⭐⭐ | ai-gateway-service |
| 12 | 50道预置真题数据（30词汇+20语法，分难度） | ⭐ | data-init.sql手工录入 |

### 7.2.2 明确不做（后期迭代）

- 听力模块：音频存储、CDN加速、语音评测复杂度过高，留毕业设计

- 翻译模块：主观题批改标准复杂，需要更精细的Prompt工程，留毕业设计

- 游戏化功能：积分系统、角色装扮、排行榜，架构预留位但不实现逻辑

- AI批量生成题目：三周内用50道手工录入真题代替，避免AI幻觉带来的数据质量问题

- 初中生模式：题库数据不足，架构已预留BASIC等级，后期扩充数据即可开放

## 7.3 题库数据初始化方案

### 7.3.1 MVP阶段题库规格

三周内手工录入50道高质量真题作为种子数据，数量足够支撑完整演示流程：

| 类别 | 题目数量 | 难度分布 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四级词汇单选 | 15题 | difficulty 3-6 | CET4真题词汇考点，覆盖高频动词/形容词/短语 |
| 六级词汇单选 | 10题 | difficulty 6-9 | CET6真题词汇，较四级更偏向学术词汇 |
| 基础词汇（BASIC） | 5题 | difficulty 1-3 | 初高中英语常用词汇，供低分用户降维使用 |
| 四级语法单选 | 10题 | difficulty 3-6 | 定语从句、时态、主谓一致、虚拟语气等核心考点 |
| 四级语法填空 | 5题 | difficulty 4-7 | 填写正确动词形式或介词，AI批改训练数据 |
| 六级语法单选 | 5题 | difficulty 6-9 | 高难度从句、倒装、强调结构 |

### 7.3.2 题目来源与版权说明

- 主要来源：历年CET4/CET6官方真题（非商业学习用途，注意版权限制）

- 录入方式：人工整理JSON格式，按question_info + question_content双表结构录入data-init.sql

- 知识点标注：每道题同步维护knowledge_mapping表的关联关系，确保薄弱项推题准确

- 后期扩充：项目成熟后可接入第三方题库API（如万题库）或AI生成+人工审核流水线

# 八、部署方案

## 8.1 本地开发环境（Docker Compose）

所有基础设施组件通过Docker Compose一键拉起，开发人员无需在本机安装MySQL等软件，环境统一避免配置差异：

### 8.1.1 docker-compose.yml核心配置说明

- MySQL 8.0：宿主机端口3308映射容器3306（避免与本机MySQL冲突），开机自动初始化user_db等数据库

- Redis 7.x：端口6379，设置requirepass密码保护，用于JWT缓存与计数器

- RabbitMQ 3.12（管理版）：AMQP端口5672，管理界面端口15672（http://localhost:15672），用于事件队列

- Nacos 2.2：端口8848（HTTP）和9848（gRPC），开启单机模式（standalone），用于服务注册与配置中心

### 8.1.2 环境启动步骤

- 将docker-compose.yml和init/目录（含data-init.sql）放于同一目录

- 执行 docker-compose up -d 拉起全部基础设施

- 等待约2分钟，用Navicat连接127.0.0.1:3308验证数据库

- 访问 http://localhost:15672（guest/guest）验证RabbitMQ管理界面

- 访问 http://localhost:8848/nacos（nacos/nacos）验证注册中心

## 8.2 服务配置规范

### 8.2.1 多环境配置隔离

每个微服务必须区分开发（dev）和生产（prod）配置文件，杜绝在代码中硬编码数据库地址：

- application.yml：公共配置（应用名称、日志级别）

- application-dev.yml：开发环境专用（连接Docker容器端口3308）

- application-prod.yml：生产环境专用（连接云服务器RDS，读写分离地址）

- 敏感配置（密码、密钥）：通过Nacos配置中心下发，不写入代码库

### 8.2.2 Spring Boot启动配置

- 开发启动命令：java -jar xxx.jar --spring.profiles.active=dev

- 所有服务的Nacos服务注册地址统一在application.yml中配置（spring.cloud.nacos.discovery.server-addr）

- JWT密钥存储在Nacos配置中心的公共配置文件中，所有服务通过配置注入，不硬编码

## 8.3 单机云服务器部署方案（演示用）

### 8.3.1 资源要求

- 云服务器：2核4G内存，40G SSD（推荐阿里云ECS或腾讯云CVM学生优惠款）

- 操作系统：Ubuntu 22.04 LTS

- 软件依赖：Docker 24+、Docker Compose v2、Nginx 1.24

### 8.3.2 部署架构

- Nginx反向代理：80端口接收所有请求，/api/* 转发到Spring Cloud Gateway（8080端口），/ 转发到Vue前端（静态文件）

- 网关层：Spring Cloud Gateway部署一个实例（8080端口），通过Nacos找到各微服务

- 微服务层：每个服务打包为Docker镜像，通过docker-compose统一编排

- Vue前端：执行 npm run build 生成dist目录，通过Nginx托管静态文件

- HTTPS：推荐申请Let's Encrypt免费证书，Certbot自动续期

## 8.4 配置中心（Nacos）关键配置

| 配置文件名 | Group | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| common-dev.yaml | DEFAULT | JWT密钥、讯飞API Key/Secret、Redis连接信息 |
| user-service-dev.yaml | DEFAULT | user_db数据库连接串、连接池大小 |
| exercise-service-dev.yaml | DEFAULT | exercise_db数据库连接串、每日最大推题数 |
| learning-engine-dev.yaml | DEFAULT | learning_db数据库连接串、遗忘曲线时间梯度配置 |
| rabbitmq-common.yaml | DEFAULT | RabbitMQ连接地址、Exchange/Queue名称统一定义 |

# 九、安全设计

## 9.1 身份认证与授权

### 9.1.1 JWT认证方案

- 签名算法：HS256（HMAC-SHA256），密钥长度256位，存储在Nacos配置中心

- Token结构：Header.Payload.Signature，Payload包含userId、username、roles、exp字段

- 有效期：Access Token 7天，后期可引入Refresh Token机制（当前MVP暂不实现）

- 存储位置：前端存储于localStorage，请求时在Authorization Header携带

- Redis黑名单：用户主动登出时将Token加入Redis黑名单（TTL=Token剩余有效期），网关校验时检查黑名单

### 9.1.2 网关统一鉴权

- Spring Cloud Gateway全局Filter拦截所有请求，提取Authorization Header

- 白名单路径（无需Token）：/user/register、/user/login

- Token校验失败返回401状态码，前端跳转登录页

- 用户信息通过网关Header（X-User-Id、X-Username）透传给下游服务，下游服务不重复解析Token

## 9.2 数据安全

- 密码存储：BCrypt加密（work factor=12），禁止MD5/SHA1等弱算法

- SQL注入防护：MyBatis-Plus参数化查询，禁止直接拼接SQL字符串

- XSS防护：后端对用户输入使用HtmlUtils.htmlEscape进行转义，前端Vue模板默认转义

- 敏感日志：日志中禁止打印密码、Token完整内容（仅打印前4位）

- HTTPS传输：所有对外接口强制HTTPS，内网服务间通信允许HTTP

## 9.3 AI内容安全

- 输入过滤：用户提交的答案在发给AI批改前，先经过本地敏感词词典过滤

- 输出约束：AI批改的SystemPrompt中明确要求「仅针对英语语言学习内容作答，拒绝回答其他话题」

- 防幻觉机制：AI批改时将标准答案和答案解析一并发给大模型，约束其在已知事实范围内作答

- 审核日志：记录每次AI调用的输入输出（脱敏处理），便于问题排查和Prompt优化

## 9.4 接口安全

- 限流：Spring Cloud Gateway集成Redis，对/exercise/submit接口限流（每用户每秒最多5次）

- 防重复提交：/exercise/submit携带幂等Key（questionId+timestamp），Redis去重（TTL=10秒）

- CORS配置：仅允许本项目前端域名的跨域请求，禁止通配符*（生产环境）

# 十、质量保障与风险应对

## 10.1 测试策略

### 10.1.1 单元测试（开发阶段同步进行）

- 测试框架：JUnit 5 + Mockito

- 覆盖重点：ELO分计算逻辑（EloCalculator类）、遗忘曲线下次复习时间计算（MemoryCurveService类）

- 目标覆盖率：核心算法代码行覆盖率≥80%

### 10.1.2 接口测试（后端接口完成后立即测试）

- 工具：Postman + Newman（自动化运行）

- 测试集：按服务分组，覆盖所有接口的正常流程、参数缺失、越权访问三类场景

- 回归测试：每次代码提交后运行完整接口测试集

### 10.1.3 主链路端到端测试（阶段六重点）

准备两个测试账号，验证个性化差异效果（这是向评委展示系统核心价值的关键）：

| 测试维度 | 账号A（薄弱用户） | 账号B（优秀用户） |
| --- | --- | --- |
| 定级结果 | ELO≈1200，等级BASIC | ELO≈1700，等级CET6 |
| 推题难度 | difficulty 1~3题 | difficulty 6~9题 |
| 答错后 | T+1复习提醒，ELO小幅下降 | T+3复习提醒，ELO微调下降 |
| 雷达图 | 各维度分数偏低，图形偏小 | 各维度分数偏高，图形饱满 |

## 10.2 风险识别与应对

| 风险项 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI接口限流/超时 | 高 | ai-gateway实现降级兜底：超时300ms自动切换规则引擎返回标准答案反馈，保障业务不中断 |
| RabbitMQ消息丢失 | 中 | 开启Publisher Confirm + Consumer Manual ACK + 死信队列，三层保障消息可靠投递 |
| 前后端联调效率低 | 中 | 后端接口必须先Postman验证通过再联调；前端用Mock数据并行开发，降低串行等待时间 |
| 数据库跨库联查诱惑 | 中 | 严格执行分库隔离原则，数据关联通过Feign接口，代码Review时重点检查是否有跨库SQL |
| Nacos/Docker配置混乱 | 低 | 使用application-dev.yml和application-prod.yml严格区分环境；禁止在代码中硬编码任何环境地址 |
| AI生成题目幻觉 | 高 | MVP阶段完全采用人工录入真题，杜绝AI生成内容的准确性风险；后期AI生成题目必须人工审核通过才入库 |
| 前端CORS跨域报错 | 低 | 在Spring Cloud Gateway全局添加CORS Filter，同时各微服务也配置CorsConfig.java兜底 |
| 三周时间不足 | 高 | 严格遵守功能削减原则：听力/翻译/游戏化不做；核心三链路（定级→练习→复习）优先保障；宁可功能少，不要功能坏 |

## 10.3 分布式追踪方案

为保障三周内快速排查问题，不引入Jaeger/Zipkin等重型链路追踪系统，采用轻量级Trace ID方案：

- 所有微服务在请求入口生成UUID格式的Trace ID（或由网关统一生成后通过Header传入）

- 所有日志输出统一格式：[{traceId}] {时间} {服务名} {日志级别} {消息内容}

- user_exercise_log表记录trace_id字段，答题记录与MQ消息通过Trace ID完整关联

- 排查时只需在各服务日志文件中grep同一Trace ID，即可还原完整请求链路

# 十一、后续扩展路线图

## 11.1 毕业设计阶段（预计3-6个月后）

### 11.1.1 听力模块完整实现

- 多媒体存储：接入阿里云OSS存储音频MP3文件，CloudFront CDN加速播放

- 异步音频处理：FFmpeg对音频进行分段处理，适配不同题目情境

- 语音评测：接入讯飞语音评测API，实现用户跟读打分功能

- 听力题型：短对话单选、长对话多选、短文理解（完全按四六级真实题型）

### 11.1.2 翻译模块完整实现

- 英译中、中译英批改：大模型Prompt设计（参考评分维度：准确性30%+流利度30%+语法20%+用词20%）

- 句子解析：逐句高亮分析，错误位置精准指出

- 参考译文对比：展示标准参考译文和用户译文的对比视图

### 11.1.3 学习效果评估报告

- 阶段性报告：每2周自动生成学习总结（错题率趋势、知识点掌握率、ELO分变化曲线）

- PDF导出：报告支持导出为PDF，便于分享或存档

- 薄弱点分析：从user_error_book统计分析出最常错的知识点，生成针对性建议

## 11.2 商业化迭代方向

### 11.2.1 游戏化激励系统

- 积分体系：每次答题得积分，积分可兑换「装扮道具」（学习角色皮肤）

- 排行榜：班级排行榜（按学校/院系分组）、全站排行榜（Redis ZSet实现）

- 连续打卡：连续学习N天获得特殊成就称号，引导用户养成学习习惯

### 11.2.2 社交学习功能

- 组队备考：创建备考小组，成员间互相督促，组内排名可见

- 错题分享：将自己的易错题分享给好友，互相出题考对方

- 讨论区：每道题下方设置评论区，同学间讨论解题思路

### 11.2.3 内容生产工具化

- 教师端：教师可上传自定义题目、布置作业，查看班级学情报告

- AI题目生成：AI生成题目+人工审核流水线，快速扩充题库

- 多语言支持：系统架构支持扩展至日语、德语等其他语言考试（模块化接入）

## 11.3 架构演进预留

| 扩展方向 | 已预留位置 | 扩展方式 |
| --- | --- | --- |
| 新增练习题型 | question_type字段 | 新增Handler实现类，注册到StrategyFactory，无需改动原有判分逻辑 |
| 新增AI能力 | ai-gateway-service | 在网关服务新增接口方法，业务服务通过Feign调用新接口 |
| 新增用户画像维度 | user_ability_radar表 | 新增字段（如listening_score），对应服务更新写入逻辑，不影响已有字段 |
| 新增MQ消费者 | exercise.exchange | 新服务绑定已有Exchange，声明新Queue，exercise-service无需任何修改 |
| 数据库读写分离 | MyBatis-Plus配置 | 配置主从数据源，查询走从库，写操作走主库（ShardingSphere接入） |

# 十二、附录

## 附录A：初始化SQL脚本结构

data-init.sql文件应按以下顺序执行（先建库→建表→插入字典数据→插入测试题目）：

- CREATE DATABASE IF NOT EXISTS user_db DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4

- USE user_db; CREATE TABLE IF NOT EXISTS sys_user(...)

- CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_ability_radar(...)

- CREATE DATABASE IF NOT EXISTS exercise_db DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4

- USE exercise_db; CREATE TABLE IF NOT EXISTS question_info(...)

- CREATE TABLE IF NOT EXISTS question_content(...)

- CREATE TABLE IF NOT EXISTS knowledge_mapping(...)

- CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_exercise_log(...)

- CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_error_book(...)

- CREATE DATABASE IF NOT EXISTS learning_db; CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_memory_curve(...)

- USE exercise_db; INSERT INTO sys_knowledge_point(...)VALUES(...)（知识点字典数据）

- INSERT INTO question_info(...) VALUES(...)（50道种子题目元数据）

- INSERT INTO question_content(...) VALUES(...)（50道种子题目内容）

- INSERT INTO knowledge_mapping(...) VALUES(...)（题目-知识点映射关系）

## 附录B：API调试建议（Postman环境配置）

- 创建Postman环境变量：base_url（http://localhost:8080）、token（登录后自动填入）

- 配置Pre-request Script：自动将登录返回的Token写入token变量

- 测试顺序：注册→登录→开始定级→答完20题→查看雷达图→进入词汇练习→提交答案→查看遗忘曲线表

- 验证遗忘曲线：在Navicat中执行 SELECT * FROM user_memory_curve WHERE user_id=1 ORDER BY create_time DESC，确认有新记录且next_review_time正确

## 附录C：代码规范约定

- 包命名：com.epop.{service-name}.{层级}（如com.epop.exercise.service.ExerciseService）

- 接口统一返回：所有Controller返回 Result<T> 对象，使用 Result.success(data) / Result.error(msg) 静态工厂方法

- 异常处理：统一GlobalExceptionHandler处理所有运行时异常，避免Controller层写try-catch

- 日志规范：使用Slf4j注解，info级别记录正常业务流，error级别记录异常，打印Trace ID

- 数据库操作：禁止直接写delete语句，一律使用is_deleted=1软删除，MyBatis-Plus配置逻辑删除

- 密码禁止Log：代码Review中重点检查密码、Token是否出现在日志输出中

## 附录D：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| ELO分（隐藏分） | 基于ELO算法计算的用户综合能力评分，初始1500分，答对题目分数上升，答错下降，对外不直接展示原始分 |
| SRS（间隔重复） | Spaced Repetition System，基于艾宾浩斯遗忘曲线的间隔复习系统，通过动态调整复习间隔优化长期记忆保留率 |
| MVP | Minimum Viable Product（最小可行产品），指具备核心功能、足以验证产品价值的最简版本，避免过度开发 |
| 微服务 | 将应用拆分为多个独立的小服务，每个服务独立部署、独立数据库，通过网络接口通信，提升系统灵活性和可扩展性 |
| Feign（OpenFeign） | Spring Cloud中的HTTP客户端，允许微服务之间通过接口定义进行声明式HTTP调用，代码简洁，自动集成Nacos负载均衡 |
| SSE（流式输出） | Server-Sent Events，服务器向客户端推送实时数据流的技术，用于实现AI回答的打字机逐字输出效果 |
| 降级兜底 | 当主要服务（如AI大模型）不可用时，自动切换到备用方案（如规则引擎），保障核心业务流程不中断 |

— 文档结束 —

版本 V1.0  |  2025年6月  |  仅供内部开发参考